Jasmin Dubuc, Jeremie Gaudet, Yassine Adibe, Bright Ogbeiwi  
Techniques de l’informatique  
Groupe 4218

Rapport Projet Intégrateur

Travail présenté à  
Mr Palao-Munoz Domingo  
Département d’informatique  
pour le cours  
*Développement d’application mobiles*

Cégep de Sherbrooke  
27 mai 2024

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bright Ogbeiwi | | | | |
| Tâche | Fichiers Travaillés | Temps prévus | Temps réel | Commentaire |
| Création Layout | * activity\_page\_compte\_2fa.xml * activity\_page\_compte\_confirmation\_login.xml * activity\_page\_compte\_connection.xml * activity\_page\_compte\_creation.xml * activity\_page\_compte\_edit\_coord.xml * activity\_page\_compte\_edit\_pw.xml * activity\_page\_compte\_menu.xml | 16 | 8 | Plus de temps aurai dû être accordé mais le style n’a pas été jugé prioritaire |
| Insertion Compte | * SQLiteManager.java * pageCompteCreation.java * User.java * Province.java * Ville.java * activity\_page\_compte\_creation.xml | 7 | 12.1 |  |
| Authentification Compte | * SQLiteManager.java * pageCompteConnection.java * activity\_page\_compte\_connection.xml | 4 | 6 |  |
| Déconnection Compte | * SQLiteManager.java * User.java * activity\_page\_compte\_menu.xml | 2 | 0.5 |  |
| Merge | * activity\_page\_compte\_2fa.xml * activity\_page\_compte\_confirmation\_login.xml * activity\_page\_compte\_connection.xml * activity\_page\_compte\_creation.xml * activity\_page\_compte\_edit\_coord.xml * activity\_page\_compte\_edit\_pw.xml * activity\_page\_compte\_menu.xml * SQLiteManager.java * pageCompte2FA.java * pageCompteConfirmation.java * pageCompteCreation.java * pageCompteEditCoord.java * pageCompteEditPW.java * pageCompteMenu.java | 6 | 2 | Une grosse partie a été la correction et nettoyage du code avant de le merge |
| Edition Compte | * activity\_page\_compte\_edit\_coord.xml * activity\_page\_compte\_edit\_pw.xml * SQLiteManager.java * pageCompteEditCoord.java * pageCompteEditPW.java | 3 | 4 | Ces fonctions sont similaires à celles d'insertion |
| Total : | | 38 | 32 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jeremie Gaudet | | | | |
| Tâche | Fichiers Travaillés | Temps prévus | Temps réel | Commentaire |
| Création et Utilisation InitButton | * InitButton * Footer * Header | 2 | 4 | Plus de temps afin d’assurer l’utilisation dans les autres pages de l’application |
| Commande | * SQLiteManager.java * pageCommande.java * Commande.java * StatusCommande.java * ProduitCommande.java * ProduitCommandeAdapter.java * CommandeAdapter.java * row\_commande.java * activity\_page\_commande.xml | 6 | 10 |  |
| Ajoute/Retrait d’une commande | * SQLiteManager.java * row\_commande.java * ProduitCommandeAdapter.java | 4 | 8 | Problème dans l’utilisation du Listview |
| Commande Admin | * SQLiteManager.java * pageCommandeAdmin * activity\_pageCommandeAdmin.xml * Commande.java * CommandeAdapter.java | 4 | 5 | Problème dans l’affichage de la commande dans le listView |
| Merge | * SQLiteManager.java * pageCommandeAdapter.java * ProduitCommande.java * ProduitCommandeAdapter.java | 2 | 2 | Problème dans le merge et conflit dans le code |
| Total : | | 18 | 29 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Yassine | | | | |
| Tâche | Fichiers Travaillés | Temps prévus | Temps réel | Commentaire |
| Création Layout | * activity\_page\_reparation.xml * activity\_page\_ajouterReparation.xml * popup\_produit.xml * row\_reparation\_admin.xml | 4 | 6 |  |
| Réparations | * SQLiteManager.java * pageReparation.java * Reparation.java * Status.java * AjouterReparation.java * ReparationAdapter.java | 10 | 20 | Filtre ne fonctionne pas |
| Ajoute/Retrait/  modification  d’une réparation | * SQLiteManager.java * PageAjouterReparation * Reparation.java * ReparationAdapter.java | 5 | 10 | Modification est un peu buggé |
| Réparation Admin | * SQLiteManager.java * pageReparation.java * pageAjouterReparation.java * row\_reparation\_admin.xml Commande.java * ReparationAdapter.java | 5 | 6 |  |
| Merge | * SQLiteManager.java * ReparationAdapter.java * Reparation.java * PageAjouterReparation.java | 3 | 2 |  |
| Total : | | 27 | 44 |  |